毕至居预约系统阶段性校验会议纪要

会议名称：毕至居预约系统阶段性校验会议

会议时间：2019/11/24

会议地点：理4108

参与人：卢凌峰，蒋好，王愉鉴，周逸航

会期：一周一次

主要议题：总结前两周的阶段性任务。

一，阶段性任务完成汇报

各个部分的完成情况都已达成，具体如下：

基于前期讨论的系统的主要功能卢凌峰建立好了数据库物理模型。

周逸航完成了对微信小程序数据库接入方法的学习，包括增删改查的功能完成。

蒋好和王愉鉴已经将微信小程序的前端界面设计完成。

二，下一阶段安排

具体分工如下：

卢凌峰：逻辑功能代码实现。创建预约，发布预约，加入预约。

周逸航：微信小程序端数据库导入以及交接前端。

蒋好，王愉鉴：实行前端交互设计。

三，遇到问题

微信小程序提供云服务，但是是基于json的文档型数据库。这与之前建立的关系型数据库有概念差异，需要重新建立基于json的文档型数据库。并且学习文档型数据库的操作方式。