毕至居预约系统阶段性校验会议纪要

会议名称：毕至居预约系统阶段性校验会议

会议时间：2019/11/29

会议地点：理4 大厅

参与人：卢凌峰，蒋好，周逸航

会期：一周一次

主要议题：明确各个人员分工，检查之前工作。

一，阶段性任务完成汇报

卢凌峰：

编写逻辑交互流程图

完成Index界面调用云函数获取oppenid；

完成首页交互功能与数据实时显示功能；

完成个人信息输入功能，数据库交接。

蒋好：

完成预约时间的ui设计，数据交互

完成场地详情信息界面ui设计

周逸航：

搭建好文档型数据库；

提供数据库增删改查基础操作；

王愉鉴：

完成申请表单ui设计

设计好个人信息界面，首页界面样式

二，下一阶段安排

具体分工如下：

卢凌峰：完成预约信息界面逻辑，数据交互，加入申请界面数据交互。

周逸航：微信小程序端数据库导入以及交接前端。

蒋好，王愉鉴：实行前端交互设计。

三，遇到问题

不应该使用text。

例如个人信息需要填写 姓名 用户状态 可以用两个view同行代替（外面套一个view）

云数据库需要修改权限，不然数据读不出来

在success是闭包函数在运行时this.setData（）赋值不了

this的对象传不进success里面导致的数据无法修改，在使用success前添加 var that = this；就行了，或者将success （res）修改为success: =>res{}

暂时没有解决界面刷新慢的问题，名称进入首页，下方标签会变形一小会儿

历史信息里面根据查询到的数量改变条例数量